1项目名称：漳州无极药业有限公司包装仓库建设工程项目

2项目内容：按招标人提供的设计图及《漳州无极药业有限公司包装仓库工程项目预算总价》的内容施工。

3对投标人资格的要求：投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质。

4工程总工期：合同工期80日历天。

5相关规定：

5.1本工程按招标人提供的设计图及《漳州无极药业有限公司包装仓库工程项目预算总价》的内容执行，实际施工中若有变更，应以双方现场签证的方式进行确认。变更之处《预算总价》内有单价的工程分项以该单价的计算，若无单价的，按第三方结算审核公司提供的为准。最终工程价以第三方结算审核公司的结算审核为基础，按中标人所报的优惠率进行决算。

5.2质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.3投标人若中标，中标人必须按无极药业安办的要求，提供土建施工作业安全应提交的资料。

6报价规定：本工程预算总价为605074.9元（含税价），各投标人以此金额为基础，根据自身情况对优惠率作报价。

7评标办法：在施工方案符合招标人要求的情况下，以优惠率最高者确定中标人。

8付款方式：

本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税（9%）发票30天内共支付到95%的工程款。剩余5％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

9开标时间、地点：

9.1开标时间、地点：2020年12月28日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

9.2投标截止时间及投标方式：

9.2.1投标截止时间：2020年10月25日17:30，逾期招标人有权拒收。

9.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

9.3投标文件领取方式：可于公告网站直接下载填写，或前往水仙药业招标办领取。

10投标文件要求：

10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；c. 房屋建筑总承包三级以上资质证书等。

10.1.2第二部分为商务文件，包括《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字）。

11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。

联系方式：0596-2302616（招标办）

13779911798  游志成

招标人：漳州无极药业有限公司

招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2020年12月17日

附件一：

投标报价表

漳州无极药业有限公司：

1、我方已仔细研究了《漳州无极药业有限公司包装仓库工程项目预算总价》及施工设计图纸的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。愿意在此预算总价金额的基础上，以     的优惠率作报价即报价金额                 元。

2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。

3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：