- 1、项目名称：青山纸业生产部石窠堂山引水工程（JG20-019）

- 2、项目内容：

按青山技术室设计的生产部石窠堂山引水项目厂《SD-3007-1.2》号图纸施工。

3、投标人资格要求：

要求投标人具备市政公用工程施工总承包叁级以上资质，出具企业资质及安全施工许可证；要求投标人拟派该工程的建造师为市政公用工程二级以上；投标时现场验证，拟派建造师须提供有效执业资格证、安全B证。

- 4、工程工期：合同工期60日历天。

- 5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。

6、相关规定：

6.1工程所用材料全部由投标人自采，要求材料必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，要求工程砼所用的粗、细骨料必须满足现行砼施工及验收规范的要求，水泥采用“建福牌”或“万年牌”，PE100管 200*7.7 0.6MPa600m管材建议使用“亚通牌”、“闽通牌”、“冠益牌”其中之一品牌，投标报价时需报出水泥品牌及PE管材品牌，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。

6.2由于该工程属于环保工程项目，且工程项目施工地点在公司厂区外部，投标人应充分考虑各种复杂因素和协调问题，故投标人需在开标前到现场实地勘察，了解现场环境等，同时与招标人指定联系人进行现场交流（严先生：13605984783），招标人出具交流证明；没有技术交流则按废标处理。

6.3技术文件施工组织设计要求：

（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单，（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员）及设备，（2）施工进度计划，（3）质量承诺，（4）施工工序,（5）针对该工程项目的质量、安全保证措施。

6.4投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料；按招标人【公司施工报备须知】的要求，对拟派该项目的特种作业人员，提供有效的特种作业证件到主管部门备案后，到安办进行登记备案；同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买意外伤害保险。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

6.6本工程执行固定价格合同，工程量按实计算。遇工程变更估价的约定: （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价时，按预算书中编制说明的编制原则，套相应综合单价×（1-K）值计算；（4）双方在专用条款内约定：投标人经过现场勘查及技术交流，应充分考虑材料市场价格风险，结算时合同期内所有任何材料不做任何调整。

7、付款方式：

本工程不支付预付款、工程进度款；工程竣工完成，现场验收合格（以引水通畅为准），竣工结算中介复审完成，工程内业资料归档，开具9%增值税专用发票，我司财务收到45天后，支付97%的工程款（银行承兑汇票）。质保金为合同总价的3％，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

- 8、报价规定：

- 8.1本项目设置招标控制价206665元（其中暂列金额：25000元）。

8.2投标人以K值优惠率报价。

8.3发包价及其组成和计算方法：

发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

8.3.1不可竞争项目包括：

A、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；

B、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

8.3.2可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

发包价中可竞争项目综合单价=招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

8.4报价为含9%增值税。

- 9、评标办法：

9.1投标人报价超过控制价206665元，按废标处理。

9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 5分 | 满足投标文件要求得5分，高于要求的不加分，不满足要求或低于要求按废标处理。 |
| 2 | 工期 | 5分 | 满足要求工期且提供的工期进度计划工序搭接合理的得5分，提供的工期进度计划工序搭接不合理、不满足工期要求不得分。 |
| 3 | 施工组织设计 | 45分 | 施工组织设计必须有针对性，要求所报方案格式规范、内容详实拟派项目组织机构人员完整，质量、安全保证措施必须有针对性，经评委评定，第一名45分，第二名40分，依次类推 ，如果施工方案没有针对该工程的质量、安全措施及施工工序，经评委商议后得0分。 |
| 4 | 投标报价 | 45分 | 以工程造价中可竞争项目K值作为基准，K值最大者得45分、第二名得42分、以此类推。 |

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2020年12月28日17:00前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2020年12月29日北京时间9：30时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金2万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。汇款人须注明投标单位名称）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件；第二部分为技术文件；第三部分为商务文件，每部分分开单独装订密封: （内容加盖公章）

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》 ； b.市政公用工程施工总承包叁级以上资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书； d.建造师必须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程二级及以上有效执业资格证、安全B证且现场验证；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。（已评价为2019年度合格供应商的投标人可免于提交a项资格文件）

12.1.2第二部分为技术文件，主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

联系方式： 0598-5658595（招标办）  5658589（工程室）

附件：《投标报价表》、《法定代表人授权书》、《工程量清单》、《编制说明》、《SD-3007-1.2》

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2020年12月21日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

投标报价表

项目名称：青山纸业生产部石窠堂山引水工程（JG20-019）

招标编号：2020GC264

报    价：K=       %

税    率：

材    料：

| 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 水泥 |  |
| PE管材 |  |

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日